**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 .12. 2017 г. № 111 д. Ворошнево**

Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на территории МО

 «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Постановлением Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области от 02.09.2013 г. № 84 «Об утверждении разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области» , Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

 **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области .

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ворошневского сельсовета Н.С.Тарасов

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области**

# Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области(далее муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области |
| Участники муниципальнойпрограммы | отсутствуют |
| Подпрограммымуниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задачи муниципальнойпрограммы | - обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области с учетом приоритетов территориального развития;- обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области;- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы  | количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;количество благоустроенных общественныхтерриторий, ед.;доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент;доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, процент;площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м;площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования , кв.м.  |
| Сроки реализации муниципальнойпрограммы |  Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах |
| Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальнойпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2018-2022 годы составит 588856,55 рублей, из них:-средства федерального бюджета- 0,00 рублей;-средства областного бюджета- 0,00 рублей;-средства местного бюджета - рублей, в том числе по годам: 2018 год- 192656,55 рублей;2019 год- 99050,00 рублей; 2020 год- 99050,00 рублей;2021 год- 99050,00 рублей;2022 год- 99050,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий-13 ед;- количество благоустроенных общественныхтерриторий-3 ед;- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий -100 %;- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий-100%;- площадь благоустроенных дворовых территорий-3466 кв.м;- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-3000 кв.м. |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района показывает, что основной проблемой в сфере благоустройства территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области является низкий уровень общего благоустройства территории Ворошневского сельсовета и соответственно это отражается на низком уровне экономической привлекательности территории.

Текущее состояние сектора благоустройства в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области следующее:

на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области расположено три населенных пункта: хутор Духовец, деревня Рассыльная, деревня Ворошнево. Из трех населенных пунктов один населенный пункт имеет численность населения свыше 1000 человек - это деревня Ворошнево.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонту проездов, обеспечения освещения, установке скамеек и урн, а также благоустройства детских и (или) спортивных площадок нуждаются 13 дворовых территорий.

Полностью благоустроенных дворовых территорий на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области не имеется.

Общее количество общественных территорий составляет 3 единицы, из них все полностью не благоустроены.

Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий в МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области, утвержденный Постановлением Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области от 12.09.2017 г. № 66, разработанный в соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 19.07.2017 № 591-па.

Результаты инвентаризации позволяют сформировать адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве с учетом их физического состояния и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ.

Перечень дворовых и общественных территорий МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, приведен в приложениях №№ 7,8 к муниципальной программе.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет общественная комиссия, состав которой утвержден Постановлением Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области от 12.09.2017 г. № 72 .

Информирование граждан осуществляется путем проведения информационно-разъяснительных работ, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, и т.д.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно -коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация муниципальной программы рассчитана до 2022 года включительно, и направлена на создание комфортной городской среды для проживания наших граждан.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территорий населенных пунктов МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области в соответствии с современными требованиями.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

 В настоящее время на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области имеющееся твердое покрытие дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует ремонта и благоустройства. Дворовые территории являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий во многом зависит качество жизни населения. Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, территорий общего пользования , составляет около 3466  кв. м. Общее число многоквартирных домов в МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области составляет 13 единиц , которые построены до 2002 года. За последние годы комплексный ремонт дворовых территорий не производился.

Потребность в ремонте дворовых проездов составляет 13 единиц площадью 3466 кв. м.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

-ремонт проездов прилегающих к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

-обеспечение освещения многоквартирных домов;

-установка урн и скамеек.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

-оборудование детских и спортивных площадок;

-озеленение дворовых территорий.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Приоритетами муниципальной политики в МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области являются:

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбор дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области в надлежащем комфортном состоянии.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2022 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

 К основным приоритетным направлениям муниципальной политики Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в области благоустройства придомовых территории, мест общего пользования Ворошневского сельсовета Курского района Курской области относится:

-повышение качества жизни населения Ворошневского сельсовета Курского района Курской области.

Целью настоящей Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, обеспечит более комфортные условия проживания 1430 жителям многоквартирных домов. Для достижения этой цели необходимо организовать проведение благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования.

Задачей муниципальной программы является: обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области с учетом приоритетов территориального развития;

обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории в МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области соответствии с едиными требованиями.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях указываются в приложении N 1 к муниципальной программе . Целевыми индикаторами и показателями реализации муниципальной программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

количество благоустроенных общественных
территорий, ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, процент;

площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м;

площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования , кв.м.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

количество благоустроенных дворовых территорий-13 ед;

количество благоустроенных общественных
территорий- 3 ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий -100 %;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий-100%;

площадь благоустроенных дворовых территорий-3466 кв.м.;

площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-3000 кв.м.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

     Муниципальная программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и задач муниципальной программы.

Основное мероприятие 1. «Благоустройство дворовых территорий».

Реализация мероприятия направлена на рост уровня благоустройства дворовых территорий. В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе;

Основное мероприятие 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования».

Реализация данного мероприятия направлена на повышение качества жизни населения, рост уровня благоустройства мест массового отдыха населения , повышение качества жизни населения. Формирование привлекательных для населения зон отдыха. Перечень общественных территорий подлежащих формированию и благоустройству приведен в приложении № 6.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории МКД (приложение №7 к муниципальной программе);

- единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложение № 8 к муниципальной программе).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования**

     Основными мерами правового регулирования являются нормативные правовые акты, которые будут приниматься в связи с изменением действующего законодательства.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

Выполнение муниципальных заданий в рамках программы не предусмотрено.

**6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы**

     Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают. Муниципальной программой Ворошневского сельсовета Курского района Курской области формирования современной городской среды не предусматривается финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации муниципальной программы путем аккумулирования средств заинтересованных лиц, на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования.

**7. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

 **8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 588856,55 рублей, в том числе по годам:

2018 год-192656,55 рублей;

2019 год-99050,00 рублей;

2020 год-99050.00 рублей;

2021 год-99050.00 рублей;

2022 год-99050.00 рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета-0,00 рублей;

Объем финансирования за счет средств областного бюджета- 0,00 рублей;

 Объем финансирования за счет средств местного бюджета- 588856,55 рублей, в том числе по годам:

 2018 год- 192656,55 рублей;

2019 год- 99050,00 рублей;

 2020 год- 99050,00 рублей;

2021 год-99050,00 рублей;

2022 год- 99050,00 рублей.

Планируется получение субсидий из областного и федерального бюджета бюджету муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на софинансирование расходных обязательств МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на выполнение мероприятий, направленных на достижение цели, задач и целевых показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная ) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**9. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы позволит ускорить достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к не достижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в действующем законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

**11. Методика оценки эффективности** **муниципальной программы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

 Тfi

 Еi = --------- x 100%, где:

 Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, определяется по следующей формуле:

 Е

 Кеоi = ----------, где:

 Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 М x 100%

 ф

 СТ = -------------, где:

 М

 пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

 М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

 ф

фактически реализованных за отчетный период;

 М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

 пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы | Критерий оценкиэффективности реализациимуниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение N 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской

 среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет»

 Курского района Курской области

СВЕДЕНИЯ

О целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименованиепоказателя(индикатора) | Ед.изм. | Всего | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 22. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 3466 | 1114 | 1164 | 485 | 312 | 391 |
| 33.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 3000 | 500 | 500 | 2000 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 100,0 | 23,1 | 46,2 | 69,2 | 84,6 | 100,0 |
| 56. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 100,0 | 33,3,0 | 66,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской

 среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет»

 Курского района Курской области

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 11. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области | 2018 | 2022 | Количество благоустроенных дворовых территорий-13 ед.Площадь благоустроенных дворовых территорий 3466 кв.м.Доведение уровня благоустройства дворовых территорий до 100 %, повышение качества жизни населения | ухудшение социального климата в обществе | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей муниципальной программы |
| 22. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области | 2018 | 2022 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-3 ед.Доведение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования до 100 %, повышение качества жизни населенияПлощадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 3000 кв.м. | ухудшение социального климата в обществе | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей муниципальной программы |

Приложение N 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской

 среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет»

 Курского района Курской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области за счет средств местного бюджета (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Код бюджетнойклассификации |  | Оценка расходов (рублей), годы |
| ГРБС | РЗ ПР | ЦСР | ВР | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области  | Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области | 001 | х | х | х | 588856,55 | 192656,55 | 99050,00 | 99050,00 | 99050,00 | 99050,00 |
|  Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области  | 001 | 0503 | 19001L5550 | 244 | 430616,00 | 100182,00 | 66167,00 | 66167,00 | 99050,00 | 99050,00 |
|  Основное мероприятие 2 | Благоустройство муниципальныхтерриторий общего пользования | Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области  | 001 | 0503 | 19002L5550 | 244 | 158240,55 | 92474,55 | 32883,00 | 32883,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской

 среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет»

 Курского района Курской области

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источникифинансирования | всего | Оценка расходов (рублей), годы |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области» | ВСЕГО | 588656,55 | 192656,55 | 99050,00 | 99050,00 | 99050,00 | 99050,00 |
| в том числе: федеральныйбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 588656,55 | 192656,55 | 99050,00 | 99050,00 | 99050,00 | 99050,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 232516,00 | 100182,00 | 66167,00 | 66167,00 | 99050,00 | 99050,00 |
| в том числе: федеральныйбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 430616,00 | 100182,00 | 66167,00 | 66167,00 | 99050,00 | 99050,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство муниципальных территорийобщего пользования | Всего | 158240,55 | 92474,55 | 32883,00 | 32883,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: федеральныйбюджет | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 158240,55 | 92474,55 | 32883,00 | 32883,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

 на территории МО «Ворошневский сельсовет»

 Курского района Курской области

**Адресный перечень**

 **многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Адрес |
| **2018 год** |
| 1. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.16 |
| 2. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.20 |
| 3. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.21 |
| **2019 год** |
| 4. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.19 |
| 5. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.22 |
| 6. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.23 |
| **2020 год** |
| 7. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.17 |
| 8. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.2 |
| 9. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.3 |
| **2021 год** |
| 10. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.4 |
| 11. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.4а |
| **2022 год** |
| 12. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая д.5 |
| 13. | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д.30 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

 современной городской среды»

 на территории МО «Ворошневский сельсовет»

Курского района Курской области

**Адресный перечень**

 **муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименованиетерритории | Адрес | Всего | в том числе по годам: |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Общественная территория «Благоустройство открытой площадки» | Курская область, Курский район, д.Ворошнево, ул. Сосновая  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство тротуара | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Благоустройство сквера | Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

на территории муниципального

образования «Ворошневский сельсовет»

Курского района Курской области

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению**

 **на дворовой территории МКД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
|  1. | Ремонт дворовых проездов | В соответствии с проектно-сметной документацией |  |
| 2. 2. | Установка скамеек |  |  |
| 3. | Установка урн | get |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

 на территории МО Ворошневский сельсовет»

Курского района Курской области

Единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий МКД , входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| **Минимальный перечень****работ по благоустройству** |
| Ремонт дворовых проездов | 1 кв. м | 588,9 |
| Установка скамейки с учетом стоимости | 1 шт. | 8115,0 |
| Установка урн с учетом стоимости | 1 шт. | 3035,0 |
|  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

 на территории МО «Ворошневский сельсовет»

Курского района Курской области

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области**

 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области в рамках подлежащей утверждению Администрацией Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в установленном порядке муниципальной программы «Формирования современной городской среды» (далее - муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

 2. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения в 2018-2022 годы субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации основного мероприятия 2.10 «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами граждан в Курской области»», утверждёнными постановлением Администрации Курской области от 14.03.2017 № 201-па, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

 Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в органах казначейства.

 3. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
 Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн -проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

 4. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

 В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Ворошневского сельсовета Курского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области.

 7. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация Ворошневского сельсовета направляет в финансовый отдел Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области (далее – Финансовый отдел) копию заключенного соглашения.

 8. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации Ворошневского сельсовета Курского района, как главному распорядителю бюджетных средств, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

 9. Администрация Ворошневского сельсовета Курского района осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 10. Администрация Ворошневского сельсовета Курского района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 11. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

 12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Ворошневского сельсовета Курского района на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

 13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

 14. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым отделом в соответствии с бюджетным законодательством.