|  |
| --- |
| **Протокол № 1**  заседания общественной муниципальной комиссии  по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области  **10 октября 2017г.** |

**ПРИСУТСТВУЮТ**:

**Председатель** комиссии: Н.С. Тарасов

**Зам.председателя** комиссии: Л.В. Буданцева

Секретарь комиссии: А.П. Крюкова

Члены комиссии: А.Н. Трохинин

Т.В. Анучина

А.С. Кучкина

Л.М. Белкина

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022 годы» общественных и дворовых территорий.
2. Обсуждение дизайн - проекта общественной территории.

**СЛУШАЛИ**: информацию председателя комиссии Тарасова Н.С. о включении в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022 годы» дворовых и общественных территорий. Представлены заявки и протоколы общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов д. Ворошнево, проанализированы предложения по благоустройству дворовых территорий, изложенные в протоколах общих собраний, проанализированы предложения по благоустройству общественных территорий.

**ВЫСТУПИЛИ**: Анучина Тамара Владимировна:

По результатам принятых общими собраниями собственников жилых помещений многоквартирных домов д. Ворошнево, ул. Сосновая, ул. Газопроводская , определен объем работ по благоустройству дворовых территорий д. Ворошнево

Предложила:

1. Утвердить перечень дворовых территорий д. Ворошнево и включить подлежащую благоустройству общественную территорию, расположенную на территории в д. Ворошнево, ул. Сосновая, в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022 годы».

2. Разработанный дизайн-проект общественной территории взять за основу и доработать с учетом предложений, замечаний, поступивших от жителей при обсуждении проекта на публичных слушаниях 10.11.2017 года.

**РЕШИЛИ**: 1. Включить в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на 2018 год» 13 дворовых территорий (13 домов) 3 дома в 2018 году, а 10 домов в последующих годах 2019-2022 (с перечнем работ, установленным общими собраниями собственников) и одну общественную территорию: д. Ворошнево, ул. Сосновая 1 «б!

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству**  **(название населенного пункта, название улицы, номер МКД)** | **Год ввода в эксплуатацию МКД** | **Площадь дворовой территории, м2** | **Перечень видов работ** | | |
| **Согласно минималь-ному перечню (указать виды работ)** | **Потребность в финансировании**  **Руб.** | **Согласно дополнитель-ному перечню (указать виды работ)** |
| 1. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 16 | 1986 | 4517 | Ремонт проезда  530м.кв. | 251901 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  4 ед. | 16000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  4 ед. | 6000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **273901** | - |
| 2. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 17 | 1982 | 8708 | Ремонт проезда  534 м.кв. | 290719 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  3 ед. | 12000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  3 ед. | 4500 | - |
|  | Итого | - | - | - | **307219** | - |
| 3. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 23 | 1990 | 4724 | Ремонт проезда  421 м.кв. | 200056 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  4 ед. | 16000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  4 ед. | 6000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **222056** | - |
|  | Всего | - | - | - | **803176** | - |

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству**

**в 2019-2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству**  **(название населенного пункта, название улицы, номер МКД)** | **Год ввода в эксплуатацию МКД** | **Площадь дворовой территории, м2** | **Перечень видов работ** | | |
| **Согласно минималь-ному перечню (указать виды работ)** | **Потребность в финансировании**  **Руб.** | **Согласно дополнительному перечню (указать виды работ)** |
| 1. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 2 | 1972 | 2087 | Ремонт проезда  145 м.кв. | 64786 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **75786** | - |
| 2. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 3 | 1973 | 2902 | Ремонт проезда  147 м.кв. | 65657 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **76657** | - |
| 3. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 4 | 1975 | 2530 | Ремонт проезда  153 м.кв. | 68270 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **79270** | - |
| 4. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 4 «а» | 1979 | 2507 | Ремонт проезда  159 м.кв. | 77467 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **80467** | - |
| 5. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 5 | 1979 | 2314 | Ремонт проезда  171 м.кв. | 76291 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **87291** | - |
| 6. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 19 | 1990 | 5287 | Ремонт проезда  465 м.кв. | 383562 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  4 ед. | 16000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **402562** | - |
| 7. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 20 | 1990 | 3612 | Ремонт проезда  293 м.кв. | 141031 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  4 ед. | 16000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  4 ед. | 6000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **163031** | - |
| 8. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 21 | 1991 | 3154 | Ремонт проезда  291 м.кв. | 140160 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  1 ед. | 4000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **147160** | - |
| 9. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 22 | 1990 | 6015 | Ремонт проезда  519 м.кв. | 246686 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  4 ед. | 16000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **265686** | - |
| 10. | Д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 30 | 1977 | 1970 | Ремонт проезда  220 м.кв. | 131734 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек  6 ед. | 24000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн  3 ед. | 4500 | - |
|  | Итого | - | - | - | **160234** | - |
|  | Всего | - | - | - | **1538444** | - |

**общественная территория, подлежащая благоустройству,**

**в 2018 году в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории** | **Перечень видов работ по благоустройству (указать)** | **Потребность в финансировании**  **Тыс. Руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Д. Ворошнево, ул. Сосновая 1 «б» Культурное развитие «Сквер со сценической летней площадкой» |  |  |
| 1 |  | Разбивка контура укладываемой площадки установка контрольных маячков, привязка к проектируемой площади и уклонам | 100,0 |
| 2 |  | Удаление поверхностного слоя и организация уклонов, предназначенных для отведения 3сточных вод | 50,0 |
| 3 |  | Сооружение несущего слоя и установка бордюров | 150,0 |
| 4 |  | Засыпка выравнивающего слоя песка под брусчатку | 23,0 |
| 5 |  | Укладка тротуарной плитки | 250,0 |
| 6 |  | Установка парковых столбов освещения | 100,0 |
| 7 |  | Установка парковых скамеек | 60,0 |
| 8 |  | Установка металлических урн | 30,0 |
| 9 |  | Строительство крытой сцены:  Монтаж базовых элементов конструкции, проведение сварочных работ каркаса | 150,0 |
| 10 |  | Установка щитов, настилов и установка крыши сцены | 160,0 |
| 11 |  | Сборка и установка дополнительных конструкций для сцены ( ступеньки) | 50,0 |
|  | Итого | - | **1123,0** |

2. Разработанный дизайн-проект общественной территории взять за основу и доработать с учетом предложений, замечаний, поступивших от жителей при обсуждении проекта на публичных слушаниях 09.11.2017 года

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за – 7; против – 0; воздержались- 0.

Принято – единогласно.

Председатель комиссии Н.С. Тарасов

Секретарь А.П. Крюкова