|  |
| --- |
| **Протокол № 21**заседания общественной муниципальной комиссиипо обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области **03 декабря 2019 г.**  |

**ПРИСУТСТВУЮТ**:

**Председатель** комиссии: Н.С. Тарасов

**Зам.председателя** комиссии: Л.В. Буданцева

Секретарь комиссии: А.П. Крюкова

Члены комиссии: Л.А. Легконогих

 Т.В. Анучина

 Л.М. Белкина

 К.Н. Вялых

 А.Б. Дюкорев - отсутствует

 А.Е. Киреев - отсутствует

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об обсуждении дизайн проектов дворовых территорий на 2020 год.
2. Обсуждение дизайн - проекта общественной территории в 2020 году.
3. По рассмотрению проекта программы «Формирование современной городской

среды на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области 2020-2024 годы с внесенными изменениями.

**СЛУШАЛИ**: информацию председателя комиссии Тарасова Н.С. о рассмотрении предложений по благоустройству дворовых территорий согласно муниципальной программе «Формирования современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на 2020-2024 годы» с внесенными изменениями, а также проанализированы предложения по благоустройству общественной территории.

**ВЫСТУПИЛИ**: Анучина Тамара Владимировна:

 По результатам принятых общими собраниями собственников жилых помещений многоквартирных домов д. Ворошнево, ул. Сосновая, д. 2, д. 3, д. 21 определен объем работ по благоустройству дворовых территорий д. Ворошнево

Предложила:

1. Утвердить перечень дворовых территорий на 2020 г в д. Ворошнево и включить подлежащую благоустройству общественную территорию, расположенную на территории в д. Ворошнево, согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области на 2020-2024 годы».

2. Разработанный дизайн-проект общественной территории взять за основу и доработать с учетом предложений, замечаний, поступивших от жителей при обсуждении проекта на публичных слушаниях 02.12.2019 года.

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству**

**в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству****(название населенного пункта, название улицы, номер МКД)** | **Год ввода в эксплуатацию МКД** | **Площадь дворовой территории, м2** | **Перечень видов работ** |
| **Согласно минималь-ному перечню (указать виды работ)** | **Потребность в финансировании****Руб.** | **Согласно дополнительному перечню (указать виды работ)** |
| 1. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 2 | 1972 | 2087 | Ремонт проезда129 м.кв. | 128657 | - |
|  |  |  |  | Ремонт перед подъездами3 м.кв. | 7670 |  |
|  |  |  |  | Установка бордюров43 п.м. | 48500 |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн1 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **195827** | - |
| 2. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 3 | 1973 | 2902 | Ремонт проезда150,5 м.кв. |  146601 | - |
|  |  |  |  | Ремонт перед подъездами27,34 м.кв. | 25730 |  |
|  |  |  |  | Установка бордюров48,5 п.м. | 43780 |  |
|  |  |  |  | Площадь покрытия плиткой около лавочек5 м.кв. | 10750 |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн1 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **237870** | - |
| 3. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 21 | 1991 | 3154 | Ремонт проезда153,3 м.кв. | 152261 | - |
|  |  |  |  | Ремонт перед подъездами65,25 м.кв. | 67203 |  |
|  |  |  |  | Установка бордюров137,9 п.м. | 151806 |  |
|  |  |  |  | Площадь тротуара покрытия плиткой 42,9 м.кв. | 58730 |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек4 ед. | 16000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн2 ед. | 6000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **452000** | - |
|  | Всего | - | - | - | **885697** | - |

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству**

**в 2021-2024 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству****(название населенного пункта, название улицы, номер МКД)** | **Год ввода в эксплуатацию МКД** | **Площадь дворовой территории, м2** | **Перечень видов работ** |
| **Согласно минималь-ному перечню (указать виды работ)** | **Потребность в финансировании****Руб.** | **Согласно дополнительному перечню (указать виды работ)** |
| 1. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 4 | 1975 | 2530 | Ремонт проезда153 м.кв. | 68270 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **79270** | - |
| 2. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 4 «а» | 1979 | 2507 | Ремонт проезда159 м.кв. | 77467 | - |
|  |  |  |  | Установка урн2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **80467** | - |
| 3. | Д. Ворошнево, ул. Сосновая д. 5 | 1979 | 2314 | Ремонт проезда171 м.кв. | 76291 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек2 ед. | 8000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн2 ед. | 3000 | - |
|  | Итого | - | - | - | **87291** | - |
| 4. | Д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 30 | 1977 | 1970 | Ремонт проезда220 м.кв. | 131734 | - |
|  |  |  |  | Установка лавочек6 ед. | 24000 | - |
|  |  |  |  | Установка урн3 ед. | 4500 | - |
|  | Итого | - | - | - | **160234** | - |
|  | Всего | - | - | - | **706865** | - |

 **общественная территория, подлежащая благоустройству,**

**в 2020 году в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории** | **Перечень видов работ по благоустройству (указать)** | **Потребность в финансировании****Тыс. Руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Д. Ворошнево, ул. Сосновая 1 «б» | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см. | 6,011 |
| 2 |  | Корчевка пней вручную, давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 1,014 |
| 3 |  | Земля растительная | 1,415 |
| 4 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | 0,114 |
| 5 |  | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км. | 0,082 |
| 6 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 6 0,4 (0,35-0,45) м 3 группа грунтов 2 | 2,088 |
| 7 |  | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 5 км. | 6,299 |
| 8 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из песка мелкого | 25,405 |
| 9 |  | Устройство оснований толщиной 13 см под тротуары из щебня марка: 800,фракции 40-70 мм. | 39,550 |
| 10 |  | Устройство бетонных плитных тротуаров | 39,453 |
| 11 |  | Брусчатка вибропресованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 40мм | 130,208 |
| 12 |  | Разработка грунта вручную в траншеях, глубиной до 2-х метров без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 1,694 |
| 13 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1 | 1,383 |
| 14 |  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 : при других видах покрытий | 145,546 |
| 15 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимомтью6 0,4 (0,35-0, 45) м 3 группа грунтов 2 | 1,475 |
| 16 |  | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км: 1 класс груза | 1,425 |
| 17 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка мелкого | 5,785 |
| 18 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 2,671 |
| 19 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня : марка 1200. Фракция 40-7- мм | 9,912 |
| 20 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, битумиполь, первый слой | 10,451 |
| 21 |  | Материал рулонный гидроизаляционный TERANAR 431 TP | 53,099 |
| 22 |  | Устройство цементобетонных покрытии м 2однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см | 6,091 |
| 23 |  | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В 20 (М250) W8 | 30,971 |
| 24 |  | Сетка сварная из холоднонатянутой проволоки (5 вр 100х100-2,8 кг/м2 | 10,821 |
| 25 |  | Устройство бесшовного пористого покрытия | 2,101 |
| 26 |  | Грунтовка (праймер) полеуритановая | 27,880 |
| 27 |  | Покрытие бесшовное, пористое водопроницаемое для спортивных площпадок «Мастерспорт» цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 143,948 |
| 28 |  | Разработка грунта вручную и траншеях глубиной до 2-х метров без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,937 |
| 29 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 0,100 |
| 30 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 6,045 |
| 31 |  | Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М 400) объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91) | 7,908 |
| 32 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 0,101 |
| 33 |  | Установка бетонной подготовки из бетона В 3,5 | 2,593 |
| 34 |  | Установка МАФ | 1,187 |
| 35 |  | Скамья «Бульвар» | 73,811 |
| 36 |  | Урна металлическая, опрокидывающаяся | 9,570 |
| 37 |  | Монтаж спортивного оборудования | 4,255 |
| 38 |  | Тяга верхняя СО-3.1.62.01 | 32,204 |
| 39 |  | Тяга верхняя СО 3.1.63.01 Жим от груди | 32,976 |
| 40 |  | Лыжи двойные Romana 207.21.00 | 45,363 |
| 41 |  | Брусья Romana 207.08.00 | 25,570 |
| 42 |  | Тренажер маятниковый СОР-3.1.66.01 | 25,182 |
| 43 |  | Жим к груди СО 3.1.68.01 | 25,346 |
| 44 |  | Тренажер Шаговый СО-3.1.68.01 | 33,281 |
| 45 |  | Тренажер Твистер СО-3.1.70.01 | 25,680 |
| 46 |  | Установка металических столбов, высотой до 4-х метров: с погружением в бетонное основание | 8,972 |
| 47 |  | Бетон тяжелый , класс В15 (М200) | 2,552 |
| 48 |  | Отдельный конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т (тойки 50х50) | 13,598 |
| 49 |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2-х м | 1,543 |
| 50 |  | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,5-1 т | 14,681 |
|  | РАБОТЫ  |  | 14,232 |
|  | **ВСЕГО** |  | **1112,579** |

**РЕШИЛИ**: 1. Дворовые территории многоквартирных домов по ул. Сосновая в д. Ворошнево благоустроить в 2020 году – 3 дома: № 2, № 3, № 21, а 4 дома в последующих годах 2021-2024 (с перечнем работ, установленным общими собраниями собственников) и одну общественную территорию: д. Ворошнево, ул. Сосновая « Сквер со спортивными тренажерами»

 2. Разработанный дизайн-проект общественной территории взять за основу и доработать с учетом предложений, замечаний, поступивших от жителей при обсуждении проекта на публичных слушаниях 02.12.2019 года

 3. Одобрить и утвердить проект муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за – 5; против – 0; воздержались- 0.

Принято – единогласно.

Председатель комиссии Н.С. Тарасов

Секретарь А.П. Крюкова